|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Proponowane procedury** | **Rodzaj zamówienia** | **Orientacyjna wartość udzielanego zamówienia** | **Przewidywana**  **data wszczęcia** |
| 1. | Wykonywanie monitoringu stanu uwodnienia siedlisk, wykonanie ekspertyzy fitosocjologicznej i entomologicznej dla dwóch obszarów Natura 2000 | Przetarg nieograniczony  unijny | Usługa | Wartość procedowanej części 84 642,28 PLN | I/II kwartał 2019 |
| 2. | Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 w latach 2019-2020 **(Usuwanie roślin ekspansywnych  i inwazyjnych)** | Przetarg nieograniczony  unijny | Usługa | Wartość procedowanej części 427 235,77 PLN | I/II kwartał 2019 |
| 3. | Wykonanie zabiegów ochrony czynnej  w celu ograniczenia wpływu bobrów na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 | Przetarg nieograniczony  unijny | Usługa | Wartość procedowanej części 70 107,32 PLN | I/II kwartał 2019 |
| 4. | Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 **(Wycinka drzew  i krzewów)** | Przetarg nieograniczony  unijny | Usługa | Wartość procedowanej części  391 463,41 PLN | III/IV kwartał 2019 |
| 5. | Wykonanie prac hydrotechnicznych na obszarach Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 i Jadowniki Mokre PLH120068 **(Udrożnienie rowów melioracyjnych)** | Przetarg nieograniczony  unijny | Roboty budowlane | Całość zamówienia 357 723,57 PLN | II/III kwartał 2019 |
| 6. | Zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód | Baza konkurencyjności/ Przetarg nieograniczony krajowy | Dostawa | Wartość procedowanej części 4 065,04 PLN | III-IV kwartał 2019 |
| 7. | Organizacja warsztatów dla właścicieli  i zarządców gruntów na obszarach Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 i Jadowniki Mokre PLH120068 | Usługa społeczna/ Baza konkurencyjności/ | Usługa | Wartość procedowanej części 16 260,16 PLN | II kwartał 2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Wykonanie prac hydrotechnicznych na obszarach Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 i Jadowniki Mokre PLH120068 **(Budowa lub remont zastawek)** | Przetarg nieograniczony  unijny | Roboty budowlane | Całość zamówienia 97 560,98 PLN | II/III kwartał 2019 |
| 9. | Przygotowanie publikacji informacyjnych na potrzeby realizacji projektu oraz wykonanie materiałów wspierających realizację działań ochrony czynnej na potrzeby projektu | Baza konkurencyjności/ Przetarg nieograniczony krajowy | Usługa | Wartość procedowanej części 17 934,89 PLN | III kwartał 2019 |
| 10. | Wykonanie zabiegów ochrony czynnej  w celu ograniczenia wpływu bobrów na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 | Przetarg nieograniczony  unijny | Usługa | Wartość procedowanej części 65 236,59 PLN | I/II kwartał 2020 |
| 11. | Organizacja warsztatów dla właścicieli  i zarządców gruntów na obszarach Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 i Jadowniki Mokre PLH120068 | Usługa społeczna/ Baza konkurencyjności/ | Usługa | Wartość procedowanej części 16 260,16 PLN | II kwartał 2020 |
| 12. | Przygotowanie publikacji informacyjnych na potrzeby realizacji projektu oraz wykonanie materiałów wspierających realizację działań ochrony czynnej na potrzeby projektu | Baza konkurencyjności/ Przetarg nieograniczony krajowy | Usługa | Wartość procedowanej części 16 260,16 PLN | II kwartał 2020 |
| 13. | Zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód | Baza konkurencyjności/ Przetarg nieograniczony krajowy | Dostawa | Wartość procedowanej części  24 741,68 PLN | III-IV kwartał 2020 |